**Acta de Constitución del Proyecto**

**Nombre del Proyecto:** Desarrollo de una Aplicación Móvil para la Gestión de Tareas.

**Patrocinador:** Juan Pérez, Gerente de Innovación

**Director del Proyecto:** María López, Jefa de Desarrollo

**Fecha de Última Revisión:** 23 de enero de 2025

**Descripción del Proyecto**

Desarrollo de una aplicación móvil que permite a los usuarios gestionar sus tareas diarias de manera eficiente, con recordatorios, categorización y seguimiento del progreso.

**Justificación del Proyecto**

La necesidad de optimizar la gestión del tiempo y aumentar la productividad ha llevado a la creación de esta herramienta, que facilitará a los usuarios la organización de sus actividades diarias.

**Presupuesto Resumen**

* **Costo Total Estimado:** $50,000
* **Desglose:**
  + Recursos Humanos: $30,000
  + Infraestructura: $10,000
  + Marketing: $5,000
  + Contingencias: $5,000

**Objetivos del Proyecto**

1. Desarrollar una aplicación funcional en un plazo de seis meses.
2. Alcanzar al menos 10,000 descargas en el primer trimestre tras el lanzamiento.
3. Obtener una calificación promedio de 4.5 estrellas en las tiendas de aplicaciones.

**Riesgos Preliminares**

* Retrasos en el desarrollo debido a cambios en los requisitos.
* Falta de aceptación del mercado.
* Problemas técnicos no previstos.

**Hitos del Proyecto**

1. **Inicio del Proyecto:** 1 de febrero de 2025
2. **Finalización de la Fase de Diseño:** 15 de marzo de 2025
3. **Desarrollo Completo:** 1 de junio de 2025
4. **Lanzamiento de la Aplicación:** 15 de julio de 2025

**Supuestos Iniciales**

* Se contará con los recursos humanos y tecnológicos necesarios.
* Los usuarios tendrán acceso a dispositivos móviles compatibles.
* El mercado mostrará interés en la nueva aplicación.

**Restricciones Iniciales**

* Presupuesto limitado a $50,000.
* Plazo de seis meses para la finalización del proyecto.
* Dependencia de terceros para la infraestructura de servidores.

**Criterios de Aceptación**

* La aplicación debe cumplir con los requisitos funcionales establecidos.
* Debe ser compatible con las plataformas iOS y Android.
* Debe pasar pruebas de usabilidad con un grupo de usuarios.

**Principales Entregables**

1. Documento de Requisitos del Proyecto
2. Prototipo de la Aplicación
3. Aplicación Móvil Funcional
4. Informe de Pruebas y Validación

**Lista de Interesados**

* Juan Pérez (Patrocinador)
* María López (Director del Proyecto)
* Equipo de Desarrollo
* Equipo de Marketing
* Usuarios Finales