Buenas tardes. Mi nombre es CHRISTOPHER PINEDO y hoy les presentaré el Acta de Constitución y la documentación de requisitos del Proyecto "Desarrollo de una Tienda Online para la Venta de Ropa", estos son pasos clave para la expansión digital de la nuestro cliente Modas Trendy S.A.C.

**[Comencemos …]**

**[ cambio de ppt]**

El comercio electrónico ha crecido significativamente en los últimos años, y nuestra empresa busca aprovechar esta tendencia mediante la creación de una tienda online moderna y eficiente. Con este proyecto, diseñaremos, desarrollaremos e implementaremos una plataforma que ofrezca una experiencia de compra segura e intuitiva.

A continuación detallare los puntos clave.

**[ Justificación del Proyecto]** La digitalización nos permitirá llegar a más clientes, aumentar las ventas y fortalecer la presencia de la marca en el mercado. Con una tienda en línea, nuestros clientes podrán adquirir nuestros productos desde cualquier lugar, mejorando su experiencia de compra.

**[Presupuesto y Recursos]** El costo total estimado del proyecto es de S/ 55,000, distribuidos de la siguiente manera:

* Equipo de Desarrollo: S/ 30,000
* Servidores y Tecnología: S/ 12,000
* Publicidad y Marketing: S/ 8,000
* Gastos Adicionales y Emergencias: S/ 5,000

**[ cambio de ppt]**

**[Objetivos del Proyecto]** Entre nuestros objetivos clave están:

* Diseñar e implementar la tienda online en un plazo de cinco meses.
* Lograr al menos S/ 10,000 en ventas durante el primer mes de operación.
* Garantizar una experiencia de usuario con un puntaje promedio de satisfacción de 4.5 sobre 5.

**[Hitos y Cronograma]** El proyecto seguirá la siguiente línea de tiempo:

* Inicio: 1 de febrero de 2025
* Finalización de la Fase de Diseño: 1 de marzo de 2025
* Desarrollo Completo: 1 de junio de 2025
* Lanzamiento: 15 de junio de 2025

**[Riesgos Identificados]** Algunos de los principales riesgos incluyen:

* Retrasos en el desarrollo por problemas técnicos.
* Baja aceptación del usuario debido a una mala experiencia de navegación.
* Competencia intensa en el mercado del comercio electrónico. Para mitigar estos riesgos, implementaremos estrategias de gestión proactiva y pruebas de usuario.

**[Criterios de Aceptación]** Para considerar este proyecto como exitoso, la tienda debe:

* Cumplir con los requisitos funcionales establecidos.
* Ser compatible con dispositivos móviles y navegadores populares.
* Aprobar pruebas de seguridad y usabilidad con resultados satisfactorios.

**[ cambio de ppt]**

**[Documentación de Requisitos]** Para garantizar que la tienda cumpla con las expectativas del negocio y de los usuarios, hemos elaborado una documentación detallada de requisitos. Esta incluye:

* Requerimientos funcionales: Características esenciales como gestión de pedidos y navegación intuitiva.
* Requerimientos no funcionales: Criterios de rendimiento, seguridad y usabilidad.
* Requerimientos del negocio: Alineación con los objetivos estratégicos de la empresa.
* Requerimientos del usuario: Facilidad de uso, tiempos de carga óptimos y seguridad en la transacción.
* Requerimientos técnicos: Tecnologías y metodologías que garantizarán la estabilidad y escalabilidad del sistema.

**[Conclusión]** En resumen, este proyecto representa una gran oportunidad para Modas Trendy S.A.C. de consolidarse en el mundo digital. Con una estrategia bien definida y un equipo comprometido, lograremos ofrecer una plataforma robusta y atractiva para nuestros clientes.

Muchas gracias por su atención. Quedo atento a sus preguntas.